Таблица 7

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе» |
| Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов» |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (индикатор) | % | 25,4 | 25,4 | 25,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе» |
| 2. | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | % | 3,0 | 3,0 | 3 |  |
| Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений» |
| 3. | Доля автомобильных дорог (улиц) общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 30,0 | 30,5 | 30,5 |  |
| Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов» |
| 4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | кв. м | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений» |
| 5. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (улиц) общего пользования муниципального значения | кв. м | 23400,0 | 21500,0 | 22000,0 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Аргаяшского муниципального района

по бюджетной политике,

Начальник Финансового управления                                                                                   Н.П.Савинов

Исполнитель: Гарипова М.С. (83131-20235)

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов» |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Главы администраций сельских поселений | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | соответствие нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | автомобильные дороги общего пользования вне границ населенных пунктов соответствуют нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям | Нет |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе» |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе | Администрация Аргаяшского муниципального района Главы администраций сельских поселений | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Установка знаков и дорожная разметка в соответствии с требованиями ПДД | Установка знаков и дорожная разметка соответствует требованиям ПДД | Нет |
| Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений» |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений | Главы администраций сельских поселений | Февраль 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | соответствие нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов | автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов соответствуют нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям | Нет |
| Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов» |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | Главы администраций сельских поселений | Февраль 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | выполнение мероприятий муниципальной программы позволит отремонтировать 2000,0 кв.м. автомобильных дорог | отремонтировано 2000,0 кв.м. автомобильных дорог | Нет |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений» |
| 5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений | Главы администраций сельских поселений | Февраль 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | выполнение мероприятий муниципальной программы позволит отремонтировать 2000,0 кв.м. автомобильных дорог | отремонтировано 2000,0 кв.м. автомобильных дорог | Нет |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Заместитель Главы Аргаяшского муниципального района

по бюджетной политике,

Начальник Финансового управления                                                                                   Н.П.Савинов

Исполнитель: Гарипова М.С. (83131-20235)

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 530 0409 5100000000 536 0409 5100000000 | 71963,5 | 76183,7 | 72499,3 |
|  |  | финансовое управление | 530 0409 5100000000 | 71963,5 | 67961,6 | 64724,2 |
|  |  | администрация Аргаяшского муниципального района | 536 0409 5100000000 |  | 8222,1 | 7775,1 |
| Подпрограмма 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | всего | 530 0409 5110343151 | 3832,7 | 3832,7 | 3638,8 |
|  |  | финансовое управление | 530 0409 5110343151 | 3832,7 | 3832,7 | 3638,8 |
| Подпрограмма 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | всего | 530 0409 5130343153 | 11938,9 | 11938,9 | 11930,8 |
|  |  | финансовое управление | 530 0409 5130343153 | 11938,9 | 11938,9 | 11930,8 |
| Подпрограмма 2. | Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 530 0409 5120343152 536 0409 5120743152 536 0409 51207S6050 | 8922,4 | 8922,4 | 8475,4 |
|  |  | финансовое управление | 530 0409 5120343152 | 8922,4 | 700,3 | 700,3 |
|  |  | администрация Аргаяшского муниципального района | 536 0409 5120743152 536 0409 51207S6050 |  | 8222,1 | 7775,1 |
| Подпрограмма 4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | всего | 530 0409 5140343154 530 0409 51403S6050 530 0409 5140743154 | 2000,0 | 6436,0 | 5478,6 |
|  |  | финансовое управление | 530 0409 5140343154 530 0409 51403S6050 530 0409 5140743154 | 2000,0 | 6436,0 | 5478,6 |
| Подпрограмма 5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | всего | 530 0409 5150343155 530 0409 51503S6050 530 0409 5150743155 | 45269,5 | 45053,7 | 42975,7 |
|  |  | финансовое управление | 530 0409 5150343155 530 0409 51503S6050 530 0409 5150743155 | 45269,5 | 45053,7 | 42975,7 |

Заместитель Главы Аргаяшского муниципального района

по бюджетной политике,

Начальник Финансового управления                                                                                   Н.П.Савинов

Исполнитель: Гарипова М.С. (83131-20235)

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 76183,7 | 72499,3 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 38338,6 | 34654,2 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 37845,1 | 37845,1 |
|  |  | бюджеты сельских поселений* |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов | всего | 3832,7 | 3638,8 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 3832,7 | 3638,8 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений* |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе | всего | 8922,4 | 8475,4 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 6597,5 | 6150,5 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 2324,9 | 2324,9 |
|  |  | бюджеты сельских поселений* |  |  |
| Подпрограмма 3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений | всего | 11938,9 | 11930,8 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 11938,9 | 11930,8 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений* |  |  |
| Подпрограмма 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений | всего | 6436,0 | 5478,6 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 2000,0 | 1042,6 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 4436,0 | 4436,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений* |  |  |
| Подпрограмма 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений | всего | 45053,7 | 42975,7 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 13969,5 | 11591,5 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 31084,2 | 31084,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений* |  |  |

Заместитель Главы Аргаяшского муниципального района

по бюджетной политике,

Начальник Финансового управления                                                                                   Н.П.Савинов

Исполнитель: Гарипова М.С. (83131-20235)